宁波舟山港污染物清除作业方案

在宁波甬洁溢油应急服务有限公司设立船舶污染事故应急指挥部，负责组织实施本方案。

对溢油事故进行评估，确定溢油的程度及其规模，测算溢油量的大小。

在相关部门统一指挥下，建立健全分类管理、分级负责制度，充分发挥应急指挥机构的作用。应急组织机构具体如下：

宁波甬洁溢油应急服务有限公司船舶污染应急响应指挥部:

总指挥：王天利；副总指挥：陈革培；现场指挥：王世华、俞世雄

应急工作小组:

海上应急组职责：海上工作支持

组长：王世华   副组长: 王志洪

成员：何军兵、刘惠良、杨长军、王召福等应急操作人员

岸基应急组职责：溢油现场岸基应急

组长：陈杰     副组长：蔡一鸣

成员：王效荣、刘国芳等应急操作人员

机动联络组职责：应急机动、联络通讯保障

组长：徐华根   副组长：薛烈

成员：郑柯迪、张娇娇等应急操作人员

后勤保障组职责：后勤支援

组长：屠玲

成员：干靖波等应急操作人员

| 序号 | 人员级别 | 姓 名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级指挥人员（总指挥） | 王天利 | 13586559830 |
| 2 | 高级指挥人员（副总指挥） | 陈革培 | 13732177005 |
| 3 | 高级指挥 | 王世华 | 13958369393 |
| 4 | 高级指挥 | 俞世雄 | 15057476033 |
| 5 | 高级指挥 | 徐华根 | 18858005488 |
| 6 | 高级指挥 | 张开放 | 15869332922 |
| 7 | 高级指挥 | 屠玲 | 13805842764 |
| 8 | 高级指挥 | 周正 | 13738877953 |
| 9 | 现场指挥 | 薛烈 | 13429395183 |
| 10 | 现场指挥 | 姚国伟 | 5867460533 |
| 11 | 现场指挥 | 杨长军 | 13386606481 |
| 12 | 现场指挥 | 夏磊 | 15957420133 |
| 13 | 现场指挥 | 赵霜 | 15988603496 |
| 14 | 现场指挥 | 陈杰 | 13735006657 |
| 15 | 现场指挥 | 王志洪 | 15088818215 |
| 16 | 现场指挥 | 朱海国 | 13805891255 |
| 17 | 应急操作人员 | 刘国芳 | 15958091351 |
| 18 | 应急操作人员 | 陈贻明 | 18706309759 |
| 19 | 应急操作人员 | 蒋富尔 | 18957207532 |
| 20 | 应急操作人员 | 马建军 | 13586552005 |
| 21 | 应急操作人员 | 沙雨龙 | 13566543413 |
| 22 | 应急操作人员 | 胡中木 | 15168558479 |
| 23 | 应急操作人员 | 张文奇 | 18958351216 |
| 24 | 应急操作人员 | 赵巨凯 | 13868218772 |
| 25 | 应急操作人员 | 柴伟定 | 13587051955 |
| 26 | 应急操作人员 | 王召福 | 13515804065 |
| 27 | 应急操作人员 | 林挺 | 13867222996 |
| 28 | 应急操作人员 | 蔡一鸣 | 18969859096 |
| 29 | 应急操作人员 | 王家恩 | 13335801654 |
| 30 | 应急操作人员 | 刘伟苗 | 13857218208 |
| 31 | 应急操作人员 | 干靖波 | 13777091107 |
| 32 | 应急操作人员 | 何军兵 | 13868229593 |
| 33 | 应急操作人员 | 王杏芳 | 18957831248 |
| 34 | 应急操作人员 | 袁海伟 | 13515801633 |
| 35 | 应急操作人员 | 齐国伦 | 13515801537 |
| 36 | 应急操作人员 | 袁信田 | 13575629311 |
| 37 | 应急操作人员 | 俞志军 | 15824578185 |
| 38 | 应急操作人员 | 姚顺坦 | 13575608860 |
| 39 | 应急操作人员 | 许国富 | 13506842166 |
| 40 | 应急操作人员 | 吴吉 | 13567652264 |
| 41 | 应急操作人员 | 陈模财 | 13646611300 |
| 42 | 应急操作人员 | 孙吉利 | 13819839589 |
| 43 | 应急操作人员 | 俞忠奋 | 18957887775 |
| 44 | 应急操作人员 | 王凯 | 18967204100 |
| 45 | 应急操作人员 | 王国荣 | 15958248526 |
| 46 | 应急操作人员 | 李刚 | 13777965899 |
| 47 | 应急操作人员 | 王志苗 | 13666580446 |
| 48 | 应急操作人员 | 王忠权 | 15372755668 |
| 49 | 应急操作人员 | 郑柯迪 | 13858286211 |
| 50 | 应急操作人员 | 胡宝定 | 15824553007 |
| 51 | 应急操作人员 | 张捍永 | 13967231143 |
| 52 | 应急操作人员 | 庄明忠 | 18368088012 |
| 53 | 应急操作人员 | 王效荣 | 15957057552 |
| 54 | 应急操作人员 | 刘惠良 | 13666589582 |
| 55 | 应急操作人员 | 邵定良 | 13957223439 |
| 56 | 应急操作人员 | 张俞 | 13867226875 |
| 57 | 应急操作人员 | 邵科飞 | 13666585985 |
| 58 | 应急操作人员 | 丁夫涛 | 13454091846 |
| 59 | 应急操作人员 | 宋红卫 | 13738465685 |

专家组：必要时聘请有关行业的专家组成专家小组。

宁波舟山海域溢油影响预测评价及清污方案

模拟结果中，红色为水面浮油，橙色为上岸溢油，黄色为溢油扫海痕迹。红色圆形标记为度假旅游区，绿色圆形标记为风景旅游区，黑色圆形鸟形标记为自然保护区。

一、螺头水道

4000吨中东原油、持续泄漏2小时，冬季大潮涨憩，风向NNW，风速5m/s，溢油在泄漏后，我司运用溢油模拟软件模拟出在落潮流和风的作用下，溢油3h到达穿山半岛北侧，6h全部到达岸边，此后在NNW风压下，基本稳定在这个区域，没有进一步漂移扩散。

溢油扩散范围较小，由于集中在穿山半岛北岸，溢油并没有全部上岸，4000吨溢油中仅有1500吨上岸，大部分仍然漂浮在岸边，造成的污染损害相对较小。

泄漏后3小时

清除作业方案

1、参与溢油应急行动总名单

宁波甬洁溢油应急服务有限公司船舶污染应急响应指挥部:

总指挥：王天利；副总指挥：陈革培；现场指挥：王世华、俞世雄

应急工作小组:

海上应急组职责：海上工作支持

组长：王世华   副组长: 王志洪

成员：何军兵、刘惠良、杨长军、王召福等应急操作人员

岸基应急组职责：溢油现场岸基应急

组长：陈杰     副组长：蔡一鸣

成员：王效荣、刘国芳等应急操作人员

机动联络组职责：应急机动、联络通讯保障

组长：徐华根   副组长：薛烈

成员：郑柯迪、张娇娇等应急操作人员

后勤保障组职责：后勤支援

组长：屠玲

成员：干靖波等应急操作人员

2、应急总指挥部电话：  0574-27996855/27996866， 传真0574-27996860

甬洁公司办公室电话：0574-27996899，          传真0574-27996898

江南红联码头电话：  0574-86197110，          传真0574-86197110

大榭基地码头电话：  0574-86767950，          传真0574-86767950

3、应急启动程序及指挥层构设置

3.1公司设立应急指挥中心，成员由公司高层、高级指挥人员组成，负责船舶污染应急防备和应急清除工作的组织和指挥，并设日常办公机构，主要部门应急处置部，负责应急指挥中心的日常工作。本应急预案一经启动，在原应急指挥中心基础上立即成立应急指挥部，协调、组织和指挥公司内部应急反应行动。

应急指挥部成员由公司执行董事、总经理、应急处置部、综合办公室、业务部以及财务部相关成员组成。

总指挥可由应急指挥部指定，必须是高级指挥人员。总指挥应当具备对船舶污染事故应急反应的宏观掌控能力，能够根据事故情形综合评估风险，及时做出应急反应决策，有效组织实施，取得培训合格证书。

3.2本应急预案一经启动，事故清污现场立即成立应急工作小组。应急工作小组组长由应急指挥部指派。应急工作小组下设：海上应急组、岸基应急组、机动联络组、后勤保障组，必要时聘请船舶污染应急方面的专家组成专家咨询组。

3.3在节假日及夜间时，由应急处置部负责人先行组织应急清污行动，并迅速向公司应急指挥部报告。当事故清污现场成立应急工作小组后，先期处置负责人应将指挥权移交现场应急工作小组组长。

4、各岗位分工及职责

4.1应急指挥部

（1）负责应急预案中本公司各项应急处置行动的全局指挥和协调。

（2）根据污染规模和发展态势，批准应急清污抢险方案的实施。

（3）负责应急清污抢险方案和清污信息等重大事项的签署和上报。

（4）协调与上级（相关相关机关）的信息沟通与协同配合工作。

（5）根据事态发展和需要，召集专家咨询组研究应急清污方案等。

（6）根据事态的严重程度，通知协议公司舟山中海洗舱有限公司对应急操作人员进行支援（0580-2381005）。

（7）根据事态的严重程度，协调宁波海安公司(电话0574-87669285),舟山海安公司根据与我司签订的应急处置合作协议进行支援(电话0580-8806085)。

4.2 应急工作小组

（1）接受相关机关和指挥部指令，组织指挥污染围控和清污工作。

（2）及时掌握清污现场情况，评估应急清污抢险方案的有效性。

（3）与应急指挥部保持有效通讯联系，做好现场信息反馈和记录。

（4）督察现场应急清污作业，配合解决清污现场的各类具体问题。

（5）负责清污抢险行动的后勤保障、人员防护和力量调配工作。

4.3 相关部门职责

（1）海上应急组：海上工作支持

①负责水域船舶污染监视和协议船舶的污染应急防备工作。

②根据公司应急清污方案组织实施污染现场的应急清污行动。

③及时向应急指挥部报告事故现场应急清污的紧急重要情况。

④负责当日现场船舶的调度等工作。

（2）岸基应急组：溢油现场岸基应急

①负责岸基应急人员的日常管理和培训、演练、考核等工作。

②负责应急清污行动中岸基人员和设备调配及作业安全工作。

③督察现场应急清污作业，配合解决清污现场的各类具体问题。

④负责做好应急行动的信息记录、总结评估和费用清算工作。

（3）机动联络组：应急机动联络、通讯、设备交通装运等

①与应急指挥部保持有效通讯联系，做好现场信息反馈和记录。

②负责在紧急情况下的计算机网络、通讯联络的畅通；及时做好应急指挥部、应急工作小组及内部各应急作业组成员的信息联系以及周边相关单位和上级领导之间的信息传递与沟通。

③协助做好应急清污行动中设备、器材的装调运。

④协助做好应急行动的信息记录、总结评估和费用清算工作。

⑤整理所有物资出入库材料，船舶使用清单等相关理赔材料。

（4）后勤保障组：后勤支援

① 负责应急清污行动中通讯器材、车辆调配等后勤保障工作。

② 负责应急清污行动中医疗救护、膳食住宿、人员接待工作。

③负责提供船舶污染应急清污行动的资金保障和支持工作。

④负责应急清污专家的接待及相关会议的召开工作。

5、应急处置现场应急实施方案

海上应急组组长立刻赶往停靠在大榭客运码头应急停靠点的溢油应急船“甬洁1”船上并指挥赶往事发现场，利用船上的充气式围油栏先行对溢油进行围控，并用船上的收油机对围控的溢油进行有效回收。

岸基应急组组长立即调配溢油物资到应急船上，海上应急组副组长立刻带领其他相关操作人员携带溢油应急物资指挥另外一条停靠在江南1号码头的溢油应急船“甬洁5”及相关辅助船赶往现场进行支援。根据当时的潮流、风向、风速等条件，在穿山半岛北侧提早布防浮子式围油栏，同时可以采取两船J形布防围油栏对溢油进行有效的围控和回收。

应急操作人员协助溢油应急船上人员对溢油发生地点的搁浅或碰撞船舶进行卸载作业，将过驳的油类临时存储在溢油应急船油舱内。辅助船上操作人员负责向海面抛投和回收吸油毡。

当海面油污基本清理完毕，使用收油机、吸油毡等都无法有效回收溢油的情况可使用具有生物降解功能的溢油分散剂。

在全面使用各类清污技术的同时我司将根据各种直接因素和间接因素的影响根据现场的实际情况，及时调整应对策略，最大限度地发挥出所用技术的最佳效果。

同时向相关部门及时作好汇报工作，对溢油的程度，规模，采取的围控方式，取得的效果和现场的情况进行实时报告。

后勤保障组负责为海上应急组及其他相关部门提供安全防护服，对讲机，安全帽，医疗应急物品，资金保障。

回收的油类、类油物和沾油废弃物由宁波甬洁溢油应急服务有限公司办理相关手续和网上申报后交由协议单位对回收的污染物进行清理与无害化处理。

在油污应急行动中由各部门做好各项记录。对各类记录表格和收集的事故描述、各项数据予以记录并整理。

各部门对水上油污事故的控制、监视、清除中所投入的人力资源、物力资源（派出人次、动用船艇的总艘次、调配防污染设备和器材的种类及数量、花费的时间和费用等）做详细的文字记录备查。

各部门将清污工作过程（出动清污队伍的人次和时间、动用清污设施设备及器材的种类数量和时间、各协作部门的费用支出明细情况等）进行文字记录。

对螺头水道清污工作完成后，由总指挥向当地相关部门申请清污工作结束，在得到相关部门的批准后方可结束全部的溢油应急程序。

溢油应急终止后,宁波甬洁溢油应急服务有限公司组织全体参与人员进行溢油应急响应评估工作，整理和审查溢油应急记录和相关资料。

二、化学品污染清除作业方案

在甬江水域船舶搁浅以及船舶碰撞事故一般比较多发。由于甬江水域属于浅水区域航道，又属于相对封闭的非开阔水域。周边水域又存在大量油库、油类码头及化工厂，在发生溢油事故后对于采用的清污手段将会非常关键。

镇海港区水域集中了以宁波港集团公司为主的大量油码头，油库等高敏感区域及设施。包括镇海13#、14#、15#、16#等油品、液体化工码头及附属油库，一旦发生辖区内水域溢油事故将直接威胁到油库的安全。如果由于溢油爆炸自燃引发附近油库燃料燃烧爆炸，溢油将对甬江及周边水域造成重大污染。

由于我司的溢油应急船舶停靠基地就在甬江水域的江南1号码头，无论是溢油应急船舶还是物资都能够在最快的时间内调往事发地点。

清除作业方案

一条装有2000T丁二烯的液货船在前往镇海炼化码头卸载货物途中触礁搁浅于金塘水道（29°58' 831" N  121°49' 620" N），船上人员已获救，液货舱中2000T危险化学品以及100T轻柴油泄露，我司在接到通知后，立即组织应急力量赶赴事故现场。

丁二烯是重要的制造各种合成橡胶和合成树脂的原材料，随着宁波化工业的发展，每年进入宁波港区的数量在不断增加。丁二烯与空气混合能形成爆炸性气体,通过呼吸道和皮肤接触可造成急性中毒：轻者有头晕、恶心、全身乏力。重者会出现酒醉状态、呼吸困难等，皮肤直接接触丁二烯可发生灼伤或冻伤。对水体、土壤和大气可造成轻度污染。

通过对事故事故现场水域的化学品泄漏量进行测算，已经确认周边水域为高风险区域，对其可能产生的风险进行分析评估。

海上应急组组长立刻赶往停靠在江南1号码头应急停靠基地的溢油应急船“甬洁5” 船上并指挥相关辅助船舶携带溢油应急物资赶往事发现场。应急指挥部调遣停靠在大榭客运码头应急停靠点的溢油应急船“甬洁1”赶往事发现场，协助“甬洁5”在事故地点利用船上的充气式围油栏先行对沉船事故现场进行围控，并用船上的收油机对围控的溢油进行有效回收。针对此水域为开阔水域，在布设围油栏时可以考虑采用U型布放的形式。

由于本次化学品高浓度蒸汽属于易燃易爆物，为预防火情，通过使用气体检测仪检测气体浓度，使用背负式风力清扫机对船舶上的高浓度气体进行驱散，使其自然挥发，首先保证人员和船舶安全。对于溢出的轻柴油可以考虑使用防火围油拦进行围控，并配合使用PVC围油栏等物资设备。在布设围油拦的同时，考虑到油品、液体化工码头周边水域为浅水区域可以同时使用适合浅水区域的溢油回收设备，如：堰式收油机，刷盘式收油机等溢油回收设备进行回收。防火围油栏可以通过镇海1-9#杂货码头通过码头吊机吊装到辅助船上，也可以通过北仑通用码头吊装到辅助船舶上。

由于附近有很多的油库，可以在布设围油栏的同时将溢油采用导向围控方式，将溢油导向远离及油库的区域进行集中快速回收处理。并在油库区域的岸边布设一定数量的岸滩围油栏，防止溢油一旦漂移上岸威胁到炼油厂及油库的安全及造成环境污染。

在化学品应急的初期，是有毒气体蒸发最大的阶段，安排所有船舶、清污和救护人员处于化学品泄漏区域的上风，关闭船上不必要的进风口，消除所有可能的火源，采取措施防止易燃气体进入居住舱室和机舱处所。

跟当地相关部门联系报告，禁止任何人和船舶进入沉船事故区域内，并对事故地点下游实施交通管制，我司安排人员在泄漏区域的上风向，在化学品经过一定时间的自然挥发和海水稀释后，安排清污人员及船舶进入化学品区域内进行清污作业。

所有参加清污的船艇及动力设备、工具，安排使用具备火星消除装置，防止清污工作产生火花。进入现场的应急人员穿戴橡胶手套，防护服，安全防护眼镜，空气呼吸器，现场严禁吸烟、进食和饮水。我司现场指挥人员密切注意浮油和清污作业的动态，制止在危险的条件下进行清污作业，同时安排辅助船舶在事故下游不同区域抽取水样，为后期数据保留一手数据，制止在危险的条件下进行清污作业。

岸基应急组组长立即调配溢油物资和安全防护用品到应急船上，特别是背负式风力清扫机，气体检测仪，防护服，过滤式空气呼吸器，防护眼镜及手套，医药箱，海上应急组副组长立刻带领其他相关操作人员携带溢油应急物资指挥相关辅助船赶往现场进行支援。调运应急物资的同时考虑到本次溢油事故水域附近存在大量的油库等高敏感区，故将调运大量防火围油栏前往溢油事发地点，以备处置时的使用。

在该区布放围油栏之前进行设锚措施，锚的使用量和大小取决于作用在围油栏上的风，浪，波浪产生的力的大小及水流的流向，围油栏的长度，船舶的大小等因素。此次采用的浮子式围油栏每40-80M抛2个锚。充气式围油栏每100M，抛2-4个锚。

应急操作人员协助溢油应急船上人员对溢油发生地点的搁浅或碰撞船舶进行卸载作业，将过驳的油类临时存储在溢油应急船油舱内，将回收的沾化学品吸附物临时存储在溢油应急船甲板上化学品储存桶内。辅助船上操作人员负责向海面抛投和回收吸油毡。

当海面油污，沾化学品废弃物基本清理完毕，使用收油机、吸油毡等都无法有效回收溢油的情况下可使用具有生物降解功能的溢油分散剂。

在全面使用各类清污技术的同时我司将根据各种直接因素和间接因素的影响根据现场的实际情况，及时调整应对策略，最大限度地发挥出所用技术的最佳效果。

同时向相关部门及时作好汇报工作，对危险化学品及溢油的程度，规模，采取的围控方式，取得的效果和现场的情况进行实时报告。

后勤保障组为海上应急组及其他相关部门提供安全防护服，对讲机，安全帽，医疗应急物品，资金保障等。

回收的油类、沾油废弃物，沾化学品废弃物由宁波甬洁溢油应急服务有限公司办理相关手续和网上申报后交由协议单位对回收的污染物进行清理与无害化处理。

在危险化学品应急行动中由各部门做好各项记录。对各类记录表格和收集的事故描述、各项数据予以记录并整理。

各部门对水上化学品泄漏事故的控制、监视、清除中所投入的人力资源、物力资源（派出人次、动用船艇的总艘次、调配防污染设备和器材的种类及数量、花费的时间和费用等）做详细的文字记录备查。

各部门将清污工作过程（出动清污队伍的人次和时间、动用清污设施设备及器材的种类数量和时间、各协作部门的费用支出明细情况等）进行文字记录。

对镇海港区清污工作完成后，由总指挥向当地相关部门申请清污工作结束，在得到相关部门的批准后方可结束全部的危险化学品应急程序。

危险化学品应急终止后,宁波甬洁溢油应急服务有限公司组织全体参与人员进行危险化学品应急响应评估工作，整理和审查危险化学品应急记录和相关资料。

三、甬江港区及镇海港区水域污染清除作业方案

在甬江水域船舶搁浅以及船舶碰撞事故一般比较多发。由于甬江水域属于浅水区域航道，又属于相对封闭的非开阔水域。周边水域又存在大量油库、油类码头及化工厂，在发生溢油事故后对于采用的清污手段将会非常关键。

镇海港区水域集中了大量油码头，油库等高敏感区域及设施。包括镇海13#、14#、15#、16#等油品、液体化工码头及附属油库，一旦发生辖区内水域溢油事故将直接威胁到油库的安全。如果由于溢油爆炸自燃引发附近油库燃料燃烧爆炸，溢油将对甬江及周边水域造成重大污染。

由于我司的溢油应急船舶停靠基地就在甬江水域的江南1号码头，无论是溢油应急船舶还是物资都能够在最快的时间内调往事发地点。

清除作业方案

对油品、液体化工码头水域的溢油量进行测算，已经确认周边水域为高风险区域，对其可能产生的风险进行分析评估。

海上应急组组长立刻赶往停靠在江南1号码头应急停靠基地的溢油应急船“甬洁5” 船上并指挥相关辅助船舶携带溢油应急物资赶往事发现场。应急指挥部调遣停靠在大榭客运码头应急停靠点的溢油应急船“甬洁1”赶往事发现场，协助“甬洁5”在溢油区利用船上的充气式围油栏先行对溢油进行围控，并用船上的收油机对围控的溢油进行有效回收。针对此水域为非开阔水域，在布设围油栏时可以考虑采用J型布放的形式。

由于溢油事故发生在油库附近水域，可以考虑使用防火围油拦进行围控，并配合使用PVC围油栏等物资设备。在布设围油拦的同时，考虑到油品、液体化工码头周边水域为浅水区域可以同时使用适合浅水区域的溢油回收设备，如：堰式收油机，刷盘式收油机等溢油回收设备进行回收。防火围油栏可以通过镇海1-9#杂货码头通过码头吊机吊装到辅助船上，也可以通过北仑通用码头吊装到辅助船舶上。

由于附近有很多的油库可以在布设围油栏的同时将溢油采用导向围控方式，将溢油导向远离及油库的区域进行集中快速回收处理。并在油库区域的岸边布设一定数量的岸滩围油栏，防止溢油一旦漂移上岸威胁到炼油厂及油库的安全及造成环境污染。

在溢油的初期，是油气蒸发最大的阶段，安排所有船舶、清污和救护人员处于浮油的上风，关闭船上不必要的进风口，消除所有可能的火源，采取措施防止易燃气体进入居住舱室和机舱处所。

跟当地相关部门联系报告，禁止任何人和船舶进入浮油区域内，安排清污工作在浮油的边缘地区，在浮油经过一定时间的自然挥发后，安排清污人员及船舶进入浮油区域内进行清污作业。

所有参加清污的船艇及动力设备、工具，安排使用具备火星消除装置，防止清污工作产生火花。我司现场指挥人员王召福密切注意浮油和清污作业的动态，制止在危险的条件下进行清污作业。

岸基应急组组长立即调配溢油物资到应急船上，海上应急组副组长立刻带领其他相关操作人员携带溢油应急物资指挥相关辅助船赶往现场进行支援。调运应急物资的同时考虑到本次溢油事故水域附近存在大量的油库等高敏感区，故将调运大量防火围油栏前往溢油事发地点，以备处置时的使用。

在该区布放围油栏之前进行设锚措施，锚的使用量和大小取决于作用在围油栏上的风，浪，波浪产生的力的大小及水流的流向，围油栏的长度，船舶的大小等因素。此次采用的浮子式围油栏每40-80M抛2个锚。充气式围油栏每100M，抛2-4个锚。

应急操作人员协助溢油应急船上人员对溢油发生地点的搁浅或碰撞船舶进行卸载作业，将过驳的油类临时存储在溢油应急船油舱内。辅助船上操作人员负责向海面抛投和回收吸油毡。

当海面油污基本清理完毕，使用收油机、吸油毡等都无法有效回收溢油的情况下需使用溢油分散剂时可使用具有生物降解功能的溢油分散剂。

在全面使用各类清污技术的同时我司将根据各种直接因素和间接因素的影响根据现场的实际情况，及时调整应对策略，最大限度地发挥出所用技术的最佳效果。

同时向相关部门及时作好汇报工作，对溢油的程度、规模、采取的围控方式，取得的效果和现场的情况进行实时报告。

后勤保障组为海上应急组及其他相关部门提供安全防护服，对讲机，安全帽，医疗应急物品，资金保障。

回收的油类、类油物和沾油废弃物由宁波甬洁溢油应急服务有限公司办理相关手续和网上申报后交由协议单位对回收的污染物进行清理与无害化处理。

在油污应急行动中由各部门做好各项记录。对各类记录表格和收集的事故描述、各项数据予以记录并整理；

各部门对水上油污事故的控制、监视、清除中所投入的人力资源、物力资源（派出人次、动用船艇的总艘次、调配防污染设备和器材的种类及数量、花费的时间和费用等）做详细的文字记录备查。

各部门将清污工作过程（出动清污队伍的人次和时间、动用清污设施设备及器材的种类数量和时间、各协作部门的费用支出明细情况等）进行文字记录。

对甬江港区及镇海港区清污工作完成后，由总指挥向当地相关部门申请清污工作结束，在得到相关部门的批准后方可结束全部的溢油应急程序。

溢油应急终止后,宁波甬洁溢油应急服务有限公司组织全体参与人员进行溢油应急响应评估工作，整理和审查溢油应急记录和相关资料。

四、捕捞区周边水域污染清除作业方案

尤其在象山港水域周边地区分布有渔业养殖及捕捞区域，此水域地区相对敏感资源丰富。并在捕捞区范围内存在大量岛屿及滩涂及重要港口设施。一旦发生大面积溢油事故，对于清污工作将是极大的挑战。

清除作业方案

应急指挥部通过历史数据绘制的应急反应指挥用的海图对周边水域的环境资源进行分析及调查，于此同时估算溢油规模及时了解此次溢油事故的溢油量。

海上应急组组长立刻赶往停靠在大榭客运码头应急停靠点的溢油应急船“甬洁1”船上并指挥赶往事发现场，利用船上的充气式围油栏先行对溢油进行围控，并用船上的收油机对围控的溢油进行有效回收。

岸基应急组组长立即调配溢油物资到应急船上，海上应急组副组长立刻带领其他相关操作人员携带溢油应急物资指挥另外一条停靠在江南1号码头的溢油应急船“甬洁5”及相关辅助船赶往现场进行支援。调运应急物资的同时考虑到本次溢油事故水域附近存在大量的岛屿及滩涂等敏感资源，故将调运大量岸滩围油栏前往溢油事发地点，以备处置时的使用。对敏感带的沙滩及时进行围控。

应急操作人员协助溢油应急船上人员对溢油发生地点的搁浅或碰撞船舶进行卸载作业，将过驳的油类临时存储在溢油应急船油舱内。辅助船上操作人员负责向海面抛投和回收吸油毡。在全面使用各类清污技术的同时我司将根据各种直接因素和间接因素的影响根据现场的实际情况，及时调整应对策略，最大限度地发挥出所用技术的最佳效果。由于溢油地点的水域为捕捞区附近，故此次溢油应急处置不考虑使用消油剂进行溢油的清除工作。

同时向相关部门及时作好汇报工作，对溢油的程度、规模、采取的围控方式，取得的效果和现场的情况进行实时报告。

后勤保障组负责为海上应急组及其他相关部门提供安全防护服，对讲机，安全帽，医疗应急物品，资金保障。

回收的油类、类油物和沾油废弃物由宁波甬洁溢油应急服务有限公司办理相关环保手续和网上申报后交由协议单位对回收的污染物进行清理与无害化处理。

在油污应急行动中由各部门做好各项记录。对各类记录表格和收集的事故描述、各项数据予以记录并整理；

各部门对水上油污事故的控制、监视、清除中所投入的人力资源、物力资源（派出人次、动用船艇的总艘次、调配防污染设备和器材的种类及数量、花费的时间和费用等）做详细的文字记录备查。

各部门将清污工作过程（出动清污队伍的人次和时间、动用清污设施设备及器材的种类数量和时间、各协作部门的费用支出明细情况等）进行文字记录。

对渔业养殖及捕捞区清污工作完成后，由总指挥向当地相关部门申请清污工作结束，在得到相关部门的批准后方可结束全部的溢油应急程序。

溢油应急终止后,宁波甬洁溢油应急服务有限公司组织全体参与人员进行溢油应急响应评估工作，整理和审查溢油应急记录和相关资料。